### Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 32C

### Ngày 11/11/2022

Top of Form

Bottom of Form

Chiều 11/11, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương- thành phố Yên Bái.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, là một trong những dự án giao thông trọng điểm với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông cho thành phố nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung theo hướng ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt

bằng Dự án nâng cấp quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái.

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay 289 hộ dân thuộc xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nơi Dự án đi qua đã cơ bản nhất trí với phương án đền bù đất ở, đất sản xuất và tài sản trên đất.

Thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa.

Để nhanh có mặt bằng thi công dự án từng đoạn tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là từ Km87+150-Km89+242 và khu tái định cư số 2, số 3, hiện nay chủ đầu tư đang phối hợp cùng với nhà thầu, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động máy móc và nhân lực đến hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, chặt bỏ cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án thi công.

Qua làm việc với Hội đồng giải phóng mặt bằng của thành phố Yên Bái và kiểm tra thực địa tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của thành phố Yên Bái trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể của thành phố đã tích cực vào cuộc, thực sự sâu sát cơ sở, có phương án giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hợp tình, hợp lý trên cơ sở quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng cũng những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao cách làm sáng tạo,

chủ động của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cách làm sáng tạo, chủ động của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án nói chung, các dự án trọng điểm của tỉnh nói riêng cần tiếp tục được phát huy, nhân rộng tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã tin tưởng, đồng thuận, chia sẻ, ủng hộ chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công để dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp quốc lộ 32C đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Yên Bai nói chung.

Đức Toàn

Nguồn : http://baoyenbai.com.vn/