### Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Giới Phiên

### Ngày 17/11/2022

Top of Form

Bottom of Form

Đến nay, công trình cầu Giới Phiên vượt sông Hồng cơ bản xong phần trụ T5, T6, T7 và T8 ở giữa sông, ước đã đạt 35% khối lượng công việc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Toàn cảnh cầu Giới Phiên.

Hiện tại, nhà thầu đang tập trung thi công mố M2 và các trụ từ T1 đến T4 và mố M1 để chuyển sang thi công phần dầm cầu, phấn đấu cuối năm 2023 sẽ thông xe kỹ thuật.

Công nhân thi công bệ thân hố móng T9.

Công nhân thi công tấm đan mặt cầu.

Kiểm tra mực nước sông Hồng để di chuyển xà lan.

Quang Thiều

Nguồn : http://baoyenbai.com.vn/